NOBILIS X

L'INTELLIGENCE DES MARCHÉS

Fait en Guinée. Conçu pour que les meilleurs gagnent.

VERSION 2.0 — DOCUMENT DE SPÉCIFICATION COMPLET

Nouvelle architecture bi-segment : Entreprises & Particuliers Expansion internationale du scraping Stratégie anti-blocage & sources sélectionnées Plan de développement étape par étape Date de rédaction : Avril 2026 Propriété : TrillionBerg / Luxe — Document Confidentiel

# 1. Contexte & Pourquoi une Version 2

## 1.1 Ce que la Version 1 a accompli

NOBILIS X V1 est un système automatisé de veille des appels d'offres publics en Guinée. Il scrape les portails officiels guinéens (JAO Guinée, DGCMP, TELEMO), analyse les documents par IA (Groq / LLaMA 70B), calcule un Indice de Crédibilité (0–100) pour chaque opportunité, et envoie chaque lundi matin un rapport PDF premium personnalisé par email à chaque entreprise cliente.

Ce système a été développé à 0 GNF, avec une stack entièrement open source (FastAPI, PostgreSQL, Docker, Railway). La V1 cible exclusivement les entreprises guinéennes.

## 1.2 Les recommandations reçues — pourquoi évoluer

Suite à des discussions avec des prospects et conseillers du terrain, deux recommandations majeures ont été formulées :

Recommandation 1 — Ouvrir aux Particuliers

Le système ne doit pas se limiter aux entreprises. Des étudiants, freelancers, journalistes, consultants indépendants ont aussi besoin de trouver des projets sur lesquels postuler. Ce segment est large, sous-servi, et prêt à payer pour un service qui leur fait gagner du temps.

Recommandation 2 — Aller à l'International

Le marché guinéen local est limité en volume. Les appels d'offres internationaux (ONU, Banque Mondiale, BAD, Union Européenne) et les plateformes freelance mondiales (Upwork, Malt, Freelancer.com) offrent un volume et des budgets incomparablement supérieurs. NOBILIS X doit devenir la porte d'entrée des Guinéens vers ces marchés.

## 1.3 La transformation stratégique

NOBILIS X passe d'un outil de niche B2B local à une plateforme SaaS bi-segment, bi-marché. La proposition de valeur devient :

- Pour les entreprises : recevoir chaque lundi les meilleures opportunités de marchés publics de Guinée ET de l'international, parfaitement adaptées à leur profil.

- Pour les particuliers : recevoir chaque lundi les meilleures missions et projets freelance disponibles sur les grandes plateformes mondiales, filtrées selon leurs compétences.

# 2. Architecture Globale de la Version 2

## 2.1 Les deux segments du SaaS

Quand un utilisateur arrive sur NOBILIS X, il voit deux portes d'entrée distinctes. Chaque segment a son propre parcours d'inscription, son propre moteur d'analyse, et son propre format de rapport. Mais ils partagent la même infrastructure technique (FastAPI, PostgreSQL, Docker, Groq, Mailjet).

| Segment | ENTREPRISE | PARTICULIER |
| --- | --- | --- |
| Cible | PME, BTP, santé, IT, BTP, consultance, etc. | Freelancers, étudiants, journalistes, indépendants |
| Sources scraping | Portails appels d'offres : local + international | Plateformes missions freelance : international |
| Contenu du rapport | Appels d'offres avec Indice de Crédibilité 0–100 | Missions/projets avec score de compatibilité 0–100 |
| Fréquence d'envoi | Chaque lundi à 7h00 (Africa/Conakry) | Chaque lundi à 7h00 (Africa/Conakry) |
| Format rapport | PDF premium A4 + email HTML personnalisé | Email HTML personnalisé (PDF optionnel futur) |
| Tarification | Annuelle — à définir (tarif entreprise) | Annuelle — à définir (tarif particulier, plus bas) |

## 2.2 Changement de fréquence — Pourquoi le lundi

La V1 envoyait des rapports chaque jour. La V2 passe à un envoi hebdomadaire, chaque lundi matin à 7h00. Cette décision est stratégique pour plusieurs raisons :

- Réduction de la consommation de tokens Groq (analyse IA), ce qui maintient le coût opérationnel à zéro.

- Moins de requêtes de scraping par semaine — réduit le risque de blocage par les sites sources.

- Un rapport hebdomadaire est perçu comme plus premium et plus dense. L'utilisateur a une vraie sélection, pas du bruit quotidien.

- Meilleure délivrabilité email : un email par semaine arrive rarement en spam, un email par jour beaucoup plus facilement.

# 3. Stratégie Anti-Blocage du Scraping

C'est le point le plus critique de toute la V2. Un système qui se bloque en scrapant ne vaut rien. Voici la stratégie complète mise en place pour que NOBILIS X ne soit jamais bloqué.

## 3.1 Le problème du blocage

Les sites web bloquent les scrapers qui font trop de requêtes, trop vite, avec le même profil. Les signaux détectés sont : fréquence trop élevée des requêtes, pas de délai entre les appels, même adresse IP en boucle, User-Agent identifié comme bot, absence de cookies et headers de navigateur.

## 3.2 Sources sélectionnées — peu mais fiables

La règle fondamentale : moins de sources, mais mieux choisies. On ne scrape pas 20 sites — on scrape 2 à 3 sources par segment, soigneusement sélectionnées pour leur fiabilité, leur accessibilité technique et la qualité de leurs données.

### Sources ENTREPRISES — Guinée (local)

| Source | URL | Pourquoi ce choix | Fréquence scraping |
| --- | --- | --- | --- |
| JAO Guinée | jaoguinee.com | Source principale, la plus riche, structure HTML stable, 11 catégories sectorielles | 1× par semaine (samedi soir) |
| TELEMO | telemo.gov.gn | Portail officiel gouvernemental, plans de passation, structure table HTML simple | 1× par semaine (samedi soir) |

Note : DGCMP est conservé en code mais désactivé par défaut (site souvent indisponible). Il peut être réactivé manuellement.

### Sources ENTREPRISES — International

| Source | URL | Pourquoi ce choix | Fréquence scraping |
| --- | --- | --- | --- |
| UNGM | ungm.org/public/notice | +14 milliards USD/an, 20 agences ONU, données publiques sans login, très structuré | 1× par semaine (samedi soir) |
| UNDP Procurement | procurement.undp.org | Projets de développement Afrique de l'Ouest prioritaires, API publique disponible | 1× par semaine (samedi soir) |

Note : Banque Mondiale, BAD et TED Europa sont identifiés pour une intégration future (V2.1). Ils nécessitent une analyse technique plus approfondie de leur structure.

### Sources PARTICULIERS — International

| Source | URL | Pourquoi ce choix | Fréquence scraping |
| --- | --- | --- | --- |
| Upwork RSS Feed | upwork.com/ab/jobs/search/rss/ | Flux RSS officiel — AUCUN blocage possible, données structurées XML, filtrable par mots-clés | 1× par semaine (samedi soir) |
| Freelancer.com API | freelancer.com/api/projects/... | API publique officielle avec clé gratuite, accès légal et stable aux projets | 1× par semaine (samedi soir) |
| LinkedIn Jobs | linkedin.com/jobs/search/ | Uniquement si scraping léger et avec parsing CSS ciblé. À utiliser avec prudence. | 1× par semaine (samedi soir, optionnel) |

Pourquoi RSS et API plutôt que scraping HTML ?

RSS Feeds et APIs officielles sont la meilleure solution anti-blocage possible : • Upwork propose un flux RSS public : aucun risque de blocage, données propres. • Freelancer.com a une API avec clé gratuite : accès légitime, stable, documenté. • Ce n'est PAS du scraping au sens technique — c'est de la récupération de données via les canaux officiellement prévus par ces plateformes. • Pour LinkedIn : le scraping est plus délicat. On l'intègre avec des délais longs et un User-Agent rotatif. Si des blocages surviennent, on le désactive.

## 3.3 Les règles techniques anti-blocage appliquées

Ces règles sont déjà partiellement en place dans la V1. La V2 les renforce et les standardise :

- Délai aléatoire entre chaque requête : entre 3 et 8 secondes (pas de pattern détectable).

- User-Agent rotatif : liste de 10 User-Agents de vrais navigateurs (Chrome, Firefox, Safari), changé à chaque session.

- Respect du robots.txt : vérification systématique avant d'ajouter une nouvelle source.

- Scraping uniquement le week-end : un seul passage par semaine, le samedi soir entre 22h et 2h du matin — période de faible trafic sur les sites sources.

- Retry avec backoff exponentiel : déjà en place via tenacity. En cas d'erreur 429 (rate limit), pause automatique de 30 minutes avant nouvelle tentative.

- Cache local des URLs déjà scrapées : un tender/projet déjà en base n'est jamais re-téléchargé.

- Pas de téléchargement massif de PDF : on extrait uniquement le texte visible de la page HTML. Les PDFs ne sont téléchargés que si la page ne contient pas assez d'informations.

# 4. Fonctionnalités Complètes de la Version 2

## 4.1 Page d'accueil — Les deux portes d'entrée

La première chose visible sur NOBILIS X est un choix simple et clair :

- Bouton 1 : « Je suis une Entreprise » — redirige vers le formulaire d'inscription entreprise.

- Bouton 2 : « Je suis un Particulier » — redirige vers le formulaire d'inscription particulier.

Les deux parcours sont indépendants. Un utilisateur ne peut pas se tromper de formulaire.

## 4.2 Fonctionnalités — Segment ENTREPRISE

### Inscription & Profil

- Formulaire complet : nom entreprise, secteur(s), fourchette budgétaire (GNF), zones géographiques, années d'expérience, capacités techniques, email, mots-clés inclus/exclus, logo.

- Choix du plan d'abonnement annuel (PASS gratuit 2 jours, ENTRY, ELITE).

- Email de bienvenue automatique avec instructions de paiement si plan payant.

- Statut PENDING jusqu'à confirmation manuelle du paiement Orange Money.

### Scraping & Analyse

- Collecte hebdomadaire (samedi soir) sur : JAO Guinée, TELEMO (local) + UNGM, UNDP (international).

- Filtrage intelligent : seules les catégories correspondant aux secteurs des entreprises inscrites sont scrapées.

- Analyse IA via Groq LLaMA 70B : résumé 200 mots + extraction structurée (secteur, budget, localisation, deadline).

- Indice de Crédibilité 0–100 calculé selon : secteur 35%, budget 30%, zone géographique 20%, expérience 15%.

- Système de mots-clés bonus (+30% max) et mots-clés exclusion (score forcé à 0).

### Rapport hebdomadaire

- Envoi chaque lundi à 7h00 (Africa/Conakry).

- Email HTML premium avec top 10 opportunités, score coloré, lien direct vers l'offre.

- Rapport PDF A4 premium joint en pièce jointe (couverture, sommaire exécutif, profil entreprise, top 10 avec détails, recommandations IA).

- Recommandations personnalisées par IA adaptées au plan : 2 recommandations courtes (ENTRY), 5 recommandations stratégiques détaillées (ELITE).

- Alertes temps réel exclusives ELITE : si un nouveau tender score ≥ 70, alerte immédiate sans attendre lundi.

## 4.3 Fonctionnalités — Segment PARTICULIER

### Inscription & Profil

- Formulaire dédié : nom complet, email, pays de résidence.

- Domaine principal : Développement web/mobile, Design, Rédaction/Journalisme, Marketing digital, Traduction, Comptabilité/Finance, Consulting, Autre.

- Compétences spécifiques : champ libre avec mots-clés (ex : React, Python, Figma, SEO, WordPress).

- Niveau d'expérience : Débutant, Intermédiaire, Expert.

- Années d'expérience dans le domaine.

- Type de missions souhaité : Court terme, Long terme, Les deux.

- Tarif souhaité : optionnel, utilisé comme filtre sur les projets trop bas ou trop élevés.

- Langues de travail : Français, Anglais, Les deux.

- Lien portfolio ou LinkedIn : optionnel mais améliore significativement la qualité du matching.

- Bio courte : 2 à 4 lignes utilisées par l'IA pour contextualiser le rapport.

- Mots-clés à exclure : pour filtrer des types de missions non souhaités.

### Scraping & Analyse

- Collecte hebdomadaire (samedi soir) sur : Upwork (RSS), Freelancer.com (API officielle), LinkedIn Jobs (optionnel, scraping léger).

- Filtrage par langue française en priorité pour ne pas surcharger le système. L'anglais peut être activé si l'utilisateur coche la case.

- Analyse IA via Groq LLaMA 70B : résumé du projet + extraction structurée (type de mission, compétences requises, budget client, durée estimée).

- Score de compatibilité 0–100 calculé selon : compétences 50%, type de mission 25%, niveau/expérience 15%, langue 10%.

- Exclusion automatique des projets dont les mots-clés sont dans la liste d'exclusion.

### Rapport hebdomadaire

- Envoi chaque lundi à 7h00 (Africa/Conakry), même créneau que les entreprises.

- Email HTML personnalisé avec top 10 missions de la semaine, score de compatibilité, résumé du projet client, lien direct pour postuler.

- Ton adapté : plus direct, plus jeune que le rapport entreprise. Orienté action : « Postule maintenant ».

- Recommandations IA courtes : 2 conseils personnalisés pour améliorer son profil ou mieux postuler.

## 4.4 Fonctionnalités communes

- Tarification annuelle pour les deux segments (montants à définir ultérieurement).

- Paiement par Orange Money (+224 627 27 13 97) — seul canal de paiement local disponible.

- Dashboard admin : accès à la liste des inscrits, statuts de paiement, historique des envois.

- Endpoint de test : POST /analysis/test-email/{id} permet de déclencher un cycle complet instantané pour démonstration client.

- Health check et monitoring du scheduler accessible via /health et /scheduler/status.

# 5. Plan de Développement — Étape par Étape

Chaque étape est conçue pour être développée et livrée indépendamment, sans bloquer les autres. Coût total : 0 GNF (stack 100% open source, hébergement Railway gratuit en tier hobby).

| Étape 1 | Migration du scheduler — Passage au lundi hebdomadaire Modifier le CronTrigger de APScheduler : day_of_week='mon', hour=7, minute=0. Tester l'envoi. Durée estimée : 1 jour. |
| --- | --- |

| Étape 2 | Nouveau modèle de données Individual Créer le modèle SQLAlchemy Individual avec tous les champs du profil particulier. Créer IndividualEmailLog. Créer la migration Alembic. Mettre à jour __init__.py des modèles. Durée estimée : 1–2 jours. |
| --- | --- |

| Étape 3 | Scraper anti-blocage — Sources locales optimisées Refactoriser ScraperService pour : User-Agent rotatif, délais aléatoires 3–8s, scraping uniquement le samedi soir, désactivation DGCMP par défaut, conservation uniquement JAO + TELEMO en local. Durée estimée : 2 jours. |
| --- | --- |

| Étape 4 | Scraper international — Sources ENTREPRISES Créer InternationalTenderScraper pour UNGM (parsing HTML public) et UNDP Procurement (parsing HTML). Intégrer dans le pipeline existant. Tester avec des faux profils d'entreprises. Durée estimée : 3–4 jours. |
| --- | --- |

| Étape 5 | Scraper freelance — Sources PARTICULIERS Créer FreelanceScraper avec : Upwork RSS Feed (parsing XML), Freelancer.com API (appels REST avec clé gratuite), LinkedIn Jobs (scraping HTML léger optionnel). Durée estimée : 3–4 jours. |
| --- | --- |

| Étape 6 | IndividualScorerService — Moteur de matching particuliers Créer IndividualScorerService avec algorithme de scoring : compétences (50%) via mots-clés, type de mission (25%), niveau/expérience (15%), langue (10%). Système d'exclusion de mots-clés. Durée estimée : 2–3 jours. |
| --- | --- |

| Étape 7 | Email template particulier + router API Créer le template HTML email pour particuliers (ton différent, orienté action, lien direct postulation). Créer le router FastAPI /individuals avec CRUD complet. Ajouter l'endpoint test-email pour particuliers. Durée estimée : 2 jours. |
| --- | --- |

| Étape 8 | Scheduler mis à jour — Intégration des deux segments Modifier job_weekly_cycle() pour traiter : entreprises (local + international) + particuliers (freelance). Ajouter gestion des plans PENDING et expirés pour les particuliers. Durée estimée : 1–2 jours. |
| --- | --- |

| Étape 9 | Page d'accueil frontend — Les deux portes d'entrée Créer index.html avec design NOBILIS X, deux boutons clairs (Entreprise / Particulier), liens vers les formulaires d'inscription respectifs. Intégrer dans app/static/. Durée estimée : 2 jours. |
| --- | --- |

| Étape 10 | Tests complets & mise en production Test de bout en bout : inscription particulier + scraping + scoring + email. Test anti-blocage : vérifier que les scrapers passent sans erreur 429. Déploiement Railway. Mise à jour documentation README. Durée estimée : 2–3 jours. |
| --- | --- |

Durée totale estimée

Développement complet V2 : 19 à 27 jours de travail Coût financier : 0 GNF (stack 100% open source + Railway hobby tier) Équipe : 1 développeur (solo possible grâce à l'architecture modulaire) Ordre de priorité si ressources limitées : Étapes 1 → 3 → 4 → 2 → 6 → 7 → 5 → 8 → 9 → 10

# 6. Nouveau Modèle de Données — Individual

Le modèle Individual est le miroir du modèle Enterprise, adapté aux besoins des particuliers. Il est indépendant et n'interfère pas avec le système existant.

| Champ | Type | Description | Obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer PK | Identifiant auto-incrémenté | Oui |
| full_name | String(255) | Nom complet du particulier | Oui |
| email | String(255) | Email pour recevoir les rapports | Oui |
| country | String(100) | Pays de résidence | Oui |
| domain | String(255) | Domaine principal (liste prédéfinie) | Oui |
| skills | Text | Mots-clés compétences séparés par virgules | Oui |
| experience_level | String(20) | Débutant / Intermédiaire / Expert | Oui |
| experience_years | Integer | Nombre d'années d'expérience | Oui |
| mission_type | String(20) | Court terme / Long terme / Les deux | Oui |
| desired_rate | Float | Tarif journalier souhaité en USD (optionnel) | Non |
| languages | String(50) | FR / EN / FR+EN | Oui |
| portfolio_url | String(500) | Lien portfolio, LinkedIn ou GitHub | Non |
| bio | Text | Courte présentation 2–4 lignes | Non |
| exclude_keywords | Text | Mots-clés à exclure des projets proposés | Non |
| subscription_plan | String(20) | PASS / ENTRY / ELITE (annuel) | Oui |
| created_at | DateTime | Date d'inscription | Auto |
| updated_at | DateTime | Dernière mise à jour | Auto |

# 7. LinkedIn — Intégration et Précautions

## 7.1 Pourquoi LinkedIn est intéressant

LinkedIn Jobs est la plateforme la plus riche en offres d'emploi et missions freelance francophones et africaines. Elle publie des offres pour toutes les catégories de particuliers : développeurs, designers, consultants, rédacteurs, journalistes.

## 7.2 La contrainte technique réelle

LinkedIn bloque activement le scraping non autorisé. Les mesures anti-bot incluent : détection de User-Agent, rate limiting agressif, CAPTCHAs, et dans les cas extrêmes, blocage d'IP. Il ne faut pas en faire une source principale.

Stratégie LinkedIn dans NOBILIS X V2

Approche : scraping léger, non agressif, en dernier recours. • 1 seule requête par semaine, le samedi soir entre 23h et 2h du matin. • Pagination limitée : récupération uniquement des 20 premières offres par recherche. • User-Agent rotatif parmi 10 profils de vrais navigateurs. • Délai de 5 à 10 secondes entre chaque appel. • En cas d'erreur 429 ou blocage : désactivation automatique de LinkedIn pour 2 semaines, puis nouvelle tentative. Le reste du système continue sans interruption. • Si LinkedIn reste trop instable après 3 tentatives : désactivation définitive de la source, le système tourne uniquement sur Upwork RSS + Freelancer.com API.

# 8. Tarification — Principes (Montants à Définir)

Les montants exacts des abonnements seront définis une fois le développement terminé et les premiers tests clients effectués. Voici les principes arrêtés.

- Facturation annuelle pour les deux segments (plus de mensuel). Avantage : engagement client plus long, trésorerie plus stable.

- Tarif particulier inférieur au tarif entreprise. Un étudiant ou freelancer ne peut pas payer le même prix qu'une PME.

- Plan PASS (essai gratuit 2 jours) conservé pour les deux segments. C'est le meilleur outil de conversion.

- Paiement exclusivement par Orange Money au numéro +224 627 27 13 97. Activation manuelle après confirmation de réception.

- Plans PENDING_ENTRY et PENDING_ELITE : l'utilisateur est inscrit mais bloqué jusqu'au paiement. Le rapport de test (PASS) lui est envoyé pour lui donner envie de payer.

# 9. Ce qui ne Change Pas dans la V2

Pour éviter toute régression, les éléments suivants de la V1 sont maintenus exactement tels quels dans la V2 :

- Stack technique : FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Docker, Railway, Groq, Mailjet.

- Tous les modèles existants : Enterprise, Tender, Analysis, EmailLog, Subscription.

- Le ScraperService existant (JAO + TELEMO) est refactorisé mais pas réécrit.

- L'AIAnalyzerService et sa logique de retry (tenacity) sont conservés intégralement.

- Le ScorerService entreprise (secteur 35%, budget 30%, zone 20%, expérience 15%) est inchangé.

- Le ReportGeneratorService (PDF ReportLab A4 premium) est conservé pour les entreprises.

- L'EmailService (Mailjet API REST port 443) est conservé et étendu pour les particuliers.

- Les endpoints API existants /enterprises, /tenders, /analysis restent identiques et compatibles.

- Le coût de développement : 0 GNF. La V2 est développée avec les mêmes outils gratuits.

# 10. Conclusion

NOBILIS X V2 transforme un outil de niche en une plateforme SaaS complète, bi-segment, bi-marché. En ajoutant le volet Particuliers et l'expansion internationale, le produit multiplie sa cible adressable par 5 à 10 tout en maintenant un coût opérationnel à zéro.

La stratégie anti-blocage garantit la fiabilité du système sur le long terme. En choisissant des flux RSS et des APIs officielles là où c'est possible, et en limitant le scraping HTML à 2 sources locales fiables, NOBILIS X ne risque pas de se retrouver bloqué.

Le plan de développement en 10 étapes permet une livraison progressive et testable. Chaque étape est indépendante — si une source pose problème, le reste du système continue de fonctionner sans interruption.

NOBILIS X V2 — Résumé en une phrase

Chaque lundi matin à 7h00, chaque entreprise et chaque particulier inscrit sur NOBILIS X reçoit dans sa boîte mail les meilleures opportunités du monde, parfaitement filtrées pour son profil, analysées par intelligence artificielle, scorées et prêtes à être saisies.

NOBILIS X  —  Fait en Guinée. Conçu pour que les meilleurs gagnent.

TrillionBerg / Luxe  |  trillionnx@gmail.com  |  +224 627 27 13 97